关于人力资源招聘智能体辅助平台项目售前合作伙伴遴选的方案请示

依据《沈阳电信政企 DICT 项目合作伙伴选择办法（试行）》文件要求，从本地经营、从业人员、行业发展三大维度实现全方位赋能。面向企业层面，助力企业提质增效、压降综合管理成本，推动业务服务流程标准化落地与可溯源管理，依托数字化数据能力驱动业务稳健增长；面向从业人员层面，清晰明确岗位工作权责与执行标准，优化薪资收入结构，搭建系统化职业培训体系与清晰晋升发展通道；面向行业层面，助力传统人力资源招聘行业转型升级，朝着规范化、标准化、品牌化的现代化服务产业方向高质量发展。

结合合作甲方沈阳颂邦通信设备有限公司实际业务发展诉求，本次人力资源招聘智能体辅助平台项目深度融合大数据、信息化技术与通信前沿技术，打造⾯向招聘初筛与候选⼈智能分析场景的本地优先智能辅助平台。为高效推进人力资源招聘智能体辅助平台项目落地，匹配客户核心需求，高质量完成客户介绍、产品演示、试点沟通、售前材料输出等关键工作，保障项目按既定预算、技术标准与交付要求顺利完成，结合项目业务定位与核心功能规划。

项目搭建两大应用架构体系，其中服务管理端为项目核心后台系统，主要面向人力企业管理者、运营运维人员使用，承担平台整体运行监控、经营数据分析、经营管理决策等核心职能，本项目核心归属人力资源服务主营赛道，现正式启动本项目售前合作伙伴公开遴选相关工作，具体实施方案拟定如下：

，

# 一、项目介绍

## （一）客户需求

| 项目核心信息 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人力资源招聘智能体辅助平台项目 |
| 项目预算 | 人民币 98.9万元 |
| 核心定位 | 核心产品 HRClaw 是面向招聘团队的本地优先智能筛选系统，不替代完整 ATS 系统，核心解决“岗位标准统一、简历初筛提效、浏览器候选人处理留痕”三大核心业务痛点 |
| 核心业务逻辑 | 将岗位 JD、PDF/Word 格式简历、浏览器中候选人详情页 3 类招聘输入，统一接入同一套评分后台，输出可执行的招聘结论，为 HR 招聘决策提供直接支撑 |
| 适用场景 | 客户介绍、产品演示、试点沟通、售前材料输出、试点落地部署等售前及项目落地场景 |

## （二）服务内容（按模块划分）

本项目服务内容分为 管理服务端与客户端，合计 9 大核心功能模块，各模块服务内容如下：

### 1. 管理服务端模块服务内容

面向平台管理员，承担平台整体管控、功能配置、数据管理、权限分配等核心职能，共 9 大核心模块，具体服务内容如下：

| 模块序号 | 模块名称 | 核心服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 模块 1 | 系统管理模块 | 全平台用户账号与权限管理、角色配置、操作日志审计、异常登录预警、系统安全参数配置、数据备份与恢复管理，保障平台整体安全稳定运行 |
| 模块 2 | 试点运营管理模块 | 试点场景配置、试点任务创建与分配、试点权限管理、试点数据监控、试点用户反馈收集与管理、试点报告生成与导出，为平台功能优化提供数据支撑 |
| 模块 3 | 招聘标准管理模块 | JD 评分卡维度与权重配置、评分模板创建与管理、招聘标准统一管控、评分卡修改 / 复制 / 删除管理、关联岗位评分标准同步更新，实现全平台招聘标准统一 |
| 模块 4 | 简历数据管理模块 | 批量简历导入规则配置、简历格式校验、重复简历过滤、简历数据库全生命周期管理、简历数据批量导出 / 清理、导入异常处理，保障简历数据的规范性与完整性 |
| 模块 5 | 智能匹配管理模块 | 推荐牛人简历库管理、简历匹配度算法优化、牛人简历分类与标记、优质人才库建设、牛人简历分析报告生成，为客户端提供人才推荐支撑 |
| 模块 6 | 复核管控模块 | Checklist 复核清单模板创建与管理、复核项目配置、复核权限分配、复核进度监控、复核结果管理、异常简历标记与反馈，保障招聘结论的准确性 |
| 模块 7 | 搜索服务管理模块 | 高级搜索条件配置、搜索算法优化、搜索权限管控、搜索记录分析、用户搜索习惯洞察、搜索功能迭代优化 |
| 模块 8 | 数据统计分析模块 | 平台全量业务数据可视化展示、简历筛选数据统计、匹配度分析、用户活跃度分析、招聘效率数据统计、多维度分析报告生成与导出，为平台运营与客户决策提供数据支撑 |
| 模块 9 | 插件采集管控模块 | Chrome 插件采集规则配置、采集字段管理、插件采集状态监控、采集异常处理、插件版本更新与升级、采集数据合规性管控，保障浏览器候选人采集功能的稳定运行 |

### 本项⽬浏览器插件功能仅对⽤⼾已合法获取并可正常浏览的信息进⾏本地辅助处理，不具备绕过 第三⽅平台安全机制、批量破解、⾮法抓取等能⼒。 项⽬使⽤过程中，客⼾需⾃⾏确保其对第三⽅招聘平台账号、数据及使⽤⾏为符合相关平台⽤⼾ 协议及法律法规要求。我⽅不对客⼾因违反第三⽅平台规则导致的账号限制、功能限制或其他责任承担连带责任。

### 2. 客户端模块服务内容

面向企业 HR 招聘团队，承担招聘操作、简历筛选、候选人管理、招聘决策落地等核心职能，共 9 大核心模块，具体服务内容如下：

| 模块序号 | 模块名称 | 核心服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 模块 1 | 个人工作台模块 | 个人账号信息管理、密码修改、操作偏好设置、系统通知查看、操作日志查询、使用指引与常见问题快速查询，为 HR 用户提供一站式操作入口 |
| 模块 2 | 试点参与模块 | 试点任务查看与参与、试点要求与流程查阅、个人试点操作数据查看、试点反馈提交，配合平台完成试点优化工作 |
| 模块 3 | 岗位与评分卡管理模块 | 岗位 JD 编辑与发布、管理端评分模板调用、岗位专属评分标准配置、JD 与评分卡关联、JD 全生命周期管理，实现岗位招聘标准的统一落地 |
| 模块 4 | 简历管理模块 | 单份 / 批量简历上传、简历导入进度查看、导入异常处理、简历预览与分类、简历基础信息筛选、简历收藏与备注 |
| 模块 5 | 智能推荐分析模块 | 平台推荐牛人简历查看、简历匹配度评分与匹配细节查阅、可执行招聘结论查看、简历标记与收藏、招聘决策辅助分析，为 HR 提供招聘决策支撑 |
| 模块 6 | 复核管理模块 | 管理端复核清单模板调用、简历复核操作、复核项目勾选、复核结果记录、异常简历重新筛选与标记，保障招聘筛选结果的准确性 |
| 模块 7 | 招聘处理台模块 | 简历推荐处理请求提交、处理进度与结果查看、简历批量处理（邀请面试 / 拒绝 / 储备）、处理意见记录、招聘流程全留痕，实现招聘处理的标准化与可追溯 |
| 模块 8 | 高级搜索模块 | 多条件组合搜索、搜索条件保存与复用、搜索结果按匹配度 / 更新时间排序、目标简历快速定位 |
| 模块 9 | 插件采集模块 | Chrome 插件安装与启用、浏览器候选人详情页信息自动采集、采集信息编辑与补充、采集数据一键同步至平台、采集过程全留痕，实现浏览器端候选人信息的高效管理 |

## 提供基于规则与模型分析的辅助决策建议，仅作为招聘辅助参考，不构成最终录⽤意⻅。

## （三）技术关键要求（按模块划分）

本项目技术要求分为管理服务端与客户端两大维度，AI核⼼能⼒模块包括：AI评分引擎、Chrome插件、 简历解析 、NLP结构化。按对应模块明确技术关键指标，核心保障系统的稳定性、安全性、易用性与业务适配性，具体如下：

### 1. 管理服务端模块技术关键要求

|  | 模块名称 | 核心技术关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 模块 1 | 系统管理模块 | 采用 RBAC 权限控制模型，支持角色与权限的灵活配置；操作日志需支持全量记录、可追溯、不可篡改；敏感数据采用 AES-256 加密算法存储，支持异常登录多维度预警，账号冻结与解冻功能，符合数据隐私保护相关法律法规；按照《数据安全与模型调⽤说明》使用包括如下主要内容： 1、数据归属 客⼾招聘数据、简历数据归客⼾所有； 2、本地部署 项⽬优先采⽤本地部署或客⼾指定环境部署； 3、模型调⽤ 如使⽤第三⽅⼤模型 API，仅传输必要⽂本内容； 4、不⽤于模型训练 未经客⼾书⾯授权，不将客⼾数据⽤于模型训练。 |
| 模块 2 | 试点运营管理模块 | 支持试点任务的状态管控，状态变更实时同步；支持试点数据的多维度统计与可视化展示，数据更新延迟≤1 秒；支持试点反馈的批量处理与进度跟踪，反馈处理流程可配置 |
| 模块 3 | 招聘标准管理模块 | 支持评分维度、权重的可视化配置，配置结果实时生效；支持评分模板的批量复制与复用，模板变更可同步至所有关联岗位；支持评分标准的版本管理，可追溯历史版本变更记录 |
| 模块 4 | 简历数据管理模块 | 支持单次批量导入简历≥1000 份，导入成功率≥99%；支持 PDF/Word 格式简历的自动解析；支持重复简历的多维度去重；具备完善的异常数据处理机制，导入失败简历可查看原因并支持重新上传 |
| 模块 5 | 智能匹配管理模块 | 引入自然语言处理（NLP）技术，实现 JD 与简历的智能关键词提取、维度匹配，匹配度计算；支持牛人简历的多维度分类与标签管理，标签可灵活配置；支持匹配结果的批量处理，处理效率≥100 份 / 分钟 |
| 模块 6 | 复核管控模块 | 支持复核清单模板的可视化配置，复核项目可灵活增减；支持复核进度的实时跟踪，异常复核结果可自动触发预警；支持复核数据的多维度统计，可输出复核通过率、异常率等核心指标 |
| 模块 7 | 搜索服务管理模块 | 采用 Elasticsearch 搜索引擎，支持多条件组合搜索，搜索响应时间≤3 秒；支持搜索权限的精细化管控，可配置不同角色的搜索范围；支持搜索记录的全量存储与分析，可基于用户搜索习惯优化搜索算法 |
| 模块 8 | 数据统计分析模块 | 支持业务数据的多维度可视化展示，图表渲染时间≤2 秒；支持自定义报表生成，可配置统计维度、指标与展示样式；支持统计报表的一键导出，导出格式支持 Excel/PDF； |
| 模块 9 | 插件采集管控模块 | 支持 Chrome 插件采集规则的可视化配置，采集字段可灵活增减；支持插件采集状态的实时监控，采集异常可自动触发预警；支持插件版本的灰度发布与全量更新，更新过程不影响用户正常使用；采集数据同步至平台的延迟≤2 秒 |
| 通用技术要求 | 全模块 | 采用微服务架构设计，具备高可扩展性、高可维护性；普通操作响应时间≤1 秒，复杂操作响应时间≤3 秒，系统可用率≥99.9%；支持 Windows、macOS 主流操作系统，适配 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器最新 3 个版本，具备响应式布局 |

- 客户端模块技术关键要求

| 模块序号 | 模块名称 | 核心技术关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 模块 1 | 个人工作台模块 | 界面设计符合 HR 招聘业务操作习惯，操作流程简洁直观，用户学习成本低；支持个人偏好的自定义配置，配置结果实时生效；支持操作指引的悬浮展示，常见问题可一键查询；单页面加载时间≤2 秒 |
| 模块 2 | 试点参与模块 | 支持试点任务的状态实时展示，状态变更同步延迟≤1 秒；支持试点反馈的一键提交，附件上传支持常见格式；支持个人试点数据的可视化展示，数据更新及时 |
| 模块 3 | 岗位与评分卡管理模块 | 支持 JD 的富文本编辑，编辑体验流畅，无卡顿；支持管理端评分模板的一键调用，模板参数可灵活调整；支持 JD 与评分卡的自动关联，关联结果实时同步至统一评分后台；支持 JD 的版本管理，可追溯历史编辑记录 |
| 模块 4 | 简历管理模块 | 支持单份 / 批量简历上传，上传进度实时展示；支持 PDF/Word 格式简历的在线预览，预览加载时间≤2 秒；支持简历的多维度快速筛选，筛选结果实时展示；支持简历的批量标记与备注，操作无卡顿 |
| 模块 5 | 智能推荐分析模块 | 支持简历匹配度评分与匹配细节的可视化展示，可清晰查看评分依据；支持可执行招聘结论的自动生成，结论与匹配度强关联；支持简历的一键收藏、标记与分享，操作流程简洁；匹配结果展示延迟≤1 秒 |
| 模块 6 | 复核管理模块 | 支持复核清单的一键调用，复核项目清晰展示；支持复核结果的实时记录，异常复核可自动标记；支持复核不通过简历的一键退回，退回原因可自定义填写；复核流程操作无卡顿，数据实时同步 |
| 模块 7 | 招聘处理台模块 | 支持简历的批量处理，单次批量处理≥100 份，处理无卡顿；支持招聘处理意见的自定义填写，处理记录全量留痕、不可篡改；支持处理进度的实时跟踪，状态变更实时同步；支持处理数据的一键导出，导出格式支持 Excel |
| 模块 8 | 高级搜索模块 | 支持多条件组合搜索，搜索条件可灵活配置、一键保存复用；支持搜索结果按匹配度、更新时间等多维度排序，排序结果实时展示；支持搜索结果的批量操作，操作无卡顿；搜索响应时间≤3 秒 |
| 模块 9 | 插件采集模块 | 采用 Manifest V3 规范开发，适配 Chrome 浏览器最新版本；支持浏览器候选人详情页信息的自动采集，采集响应时间≤2 秒；支持采集信息的在线编辑与补充，编辑结果可一键同步至平台；采集过程全留痕，记录可追溯 |
| 通用技术要求 | 全模块 | 与管理端数据实时同步，数据一致性 100%，无延迟、无丢失；单页面加载时间≤2 秒，所有操作无卡顿、无崩溃；适配不同尺寸电脑屏幕，响应式布局展示正常；严格遵循数据隐私保护相关法律法规，无数据泄露风险 |

## （四）商务关键要求

| 商务类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 整体交付周期 | 自合同签订之日起，60个工作日内完成项目开发、测试、部署、培训与验收，正式交付使用、第⼀阶段（POC）15⼯作⽇：JD评分卡、简历导⼊、Checklist、Chrome 插件、推荐分析。第⼆阶段30-45⼯作⽇：企业级管理后台统计分析、⾼级搜索多⻆⾊权限 |
| 核心里程碑节点 | ① 需求确认阶段：合同签订后7 个工作日内，完成客户需求深度对接，输出《需求分析报告》，完成需求确认与签字盖章；② 架构搭建阶段：需求确认后 30个工作日内，完成系统技术架构设计、数据库设计，输出《技术架构方案》，完成方案评审；③ 开发测试阶段：架构评审通过后 17个工作日内，完成管理端、客户端、Chrome 插件的全量功能开发与联调测试，输出《测试报告》，完成内部验收；④ 试点部署阶段：内部验收通过后 7个工作日内，完成客户试点环境搭建、数据初始化、试点操作培训，收集试点反馈并完成优化，输出《试点运行报告》；⑤ 验收交付阶段：试点验收通过后 7个工作日内，完成全量交付物提交、最终用户培训、系统正式上线，完成项目终验 |
| 交付物要求 | 需提交完整的交付物清单，包括但不限于：软件产品安装包（管理端、客户端、Chrome 插件）、需求分析报告、技术架构文档、数据库设计文档、开发手册、测试报告、部署手册、用户操作手册、培训手册、试点运行报告、项目验收报告等 |
| 验收标准 | ① 功能验收：9 大核心模块功能全部实现，符合需求分析报告与技术方案要求，可正常支撑客户招聘业务，工作内容包括：单批次⽀持 100 份简历导⼊ 简历解析成功率 ≥90% 推荐结果⽣成时间 ≤30 秒 Chrome 插件正常采集成功率 ≥90%；② 性能验收：系统响应时间、并发能力、数据处理能力、兼容性等全部符合技术关键要求，无重大故障、无数据泄露风险；③ 文档验收：交付的技术文档、操作手册等完整、规范，可满足系统运维、用户操作、培训的需求；④ 培训验收：客户相关操作人员通过培训考核，可独立熟练使用平台各项功能，考核通过率 100%；⑤ 试点验收：试点运行期间系统稳定，客户反馈问题全部优化完成，客户确认试点合格 |
| 售后服务要求 | ① 提供 1 年免费系统维护服务，自项目终验合格之日起计算，包括系统漏洞修复、补丁更新、数据备份、性能优化等；② 建立 7×24 小时售后服务体系，提供热线、在线客服等多渠道支持，故障响应：承诺⼯作时间 30分钟响应， ⾮⼯作时间 2⼩时响应；故障等级：P1：24⼩时内恢复核⼼功能 ，P2：3个⼯作⽇修复故障解决后提交《故障处理报告》；③ 每月进行 1 次系统巡检，每季度进行 1 次客户回访，收集使用反馈，提供功能优化建议，保障系统长期稳定运行；④ 免费提供系统小版本迭代升级，大版本升级按成本价收取开发费用，可根据客户业务发展需求提供定制化开发服务 |

HRClaw 平台基础框架、通⽤算法、插件体系、模型⼯作流等知识产权归⼄⽅所有。 本项⽬定制化开发部分，在客⼾完成全部付款后，可授予客⼾内部使⽤权。 未经⼄⽅书⾯授权，客⼾不得进⾏源码转售、对外商业化复制或⼆次分发。

## （五）报价要求（按模块划分）

整体报价要求：项目总报价不得超过人民币 98.9 万元，实行总价包干，包含项目开发、测试、部署、培训、售前支撑、1 年售后服务等所有相关费用，无额外隐形费用。

### 1. 管理服务端

需单独列明管理服务端 9 大核心模块的开发、服务报价明细，包含需求分析、架构设计、模块开发、测试、部署、运维等全环节费用，报价需贴合模块开发复杂度与工作量，清晰可追溯，模块报价汇总不得超过 45.3万元，具体报价明细需按以下模块列示：

| 模块序号 | 模块名称 | 报价明细项（需列示） | 报价上限（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 1 | 系统管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 5.2 |
| 模块 2 | 试点运营管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.8 |
| 模块 3 | 招聘标准管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.5 |
| 模块 4 | 简历数据管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.2 |
| 模块 5 | 智能匹配管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.0 |
| 模块 6 | 复核管控模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.8 |
| 模块 7 | 搜索服务管理模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.5 |
| 模块 8 | 数据统计分析模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.2 |
| 模块 9 | 插件采集管控模块 | 需求分析、架构设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 6.1 |
| 合计 | - | - | 45.3 |

### 2. 客户端

需单独列明客户端 9 大核心模块的开发、服务报价明细，包含需求对接、界面设计、功能开发、测试、用户培训、操作支撑等全环节费用，同时单独列明 Chrome 插件开发的相关费用，报价需与业务价值、工作量匹配，模块报价汇总不得超过 38.6 万元，具体报价明细需按以下模块列示：

| 模块序号 | 模块名称 | 报价明细项（需列示） | 报价上限（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 1 | 个人工作台模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.2 |
| 模块 2 | 试点参与模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.8 |
| 模块 3 | 岗位与评分卡管理模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.5 |
| 模块 4 | 简历管理模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.3 |
| 模块 5 | 智能推荐分析模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 4.0 |
| 模块 6 | 复核管理模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.7 |
| 模块 7 | 招聘处理台模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.5 |
| 模块 8 | 高级搜索模块 | 需求对接、UI 设计、开发、测试、部署、1 年运维 | 3.2 |
| 模块 9 | 插件采集模块（含 Chrome 插件开发） | 需求对接、开发、测试、部署、1 年运维、版本更新 | 4.4 |
| 合计 | - | - | 38.6 |

### 3. 其他报价要求

| 报价类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 其他费用限制 | 需单独列明售前支撑服务、售中项目管理服务、售后服务的相关费用，三项费用合计不得超过 15 万元，提供完整的报价明细清单，标注各项费用的计算依据 |
| 报价有效期 | 自应答文件提交之日起不少于 30 天 |
| 付款方式 | 需明确项目付款方式与节点，符合公司财务管理制度要求 |

（六）模型训练与调优实施要求

为保障人力资源招聘智能体辅助平台在不同招聘场景中的适配能力、岗位匹配能力与持续优化能力，本项目需建设完整的模型训练、调优与运营支撑机制。项目整体采用“规则引擎 + NLP 语义分析 + 大模型辅助决策”混合架构，由合作伙伴与中国电信联合完成模型实施、调优与业务落地工作。

中国电信侧重点负责客户方，包括但不限于以下工作内容：

业务场景梳理、行业知识沉淀、样本数据治理、模型运营与持续优化实

1.负责客户历史 JD、历史简历、招聘结果、岗位标签等业务数据的收集、清治理，建立行业岗位知识库与招聘标签体系；洗、脱敏与标准化治理，建立行业岗位知识库与招聘标签体系；

2.负责不同岗位类别（如销售、客服、技术、运营等）的招聘评分规则校准，包括岗位关键词、岗位权重、学历要求、工作年限、行业经验等维度配置；

3.负责基于客户历史招聘结果，对模型推荐结果进行人工复核与反馈回流，形成“人工复核—模型修正—规则优化”的持续调优闭环；

4.负责建设招聘行业语义词库、岗位能力标签库、行业黑白名单规则库，持续提升岗位与简历匹配效果；

5.负责模型运行过程中的效果监控，包括推荐通过率、人工复核一致率、岗位匹配偏差分析、误筛分析等指标统计，并形成月度优化报告；

6.负责根据客户模型长期适应客户业务变化，对招聘评分业务发展需求；卡、推荐阈值、搜索策略、岗位规则进行动态调整，保障模型长期适应客户发展需求；

7.负责本地化模型部署环境的实施与调优，包括 GPU 资源配置、模型推理优化、推理性能监控及版本升级实施；

8.负责建立模型安全与合规机制，确保模型训练、推理与数据处理过程符合国安全及个人信息保护相关法律法规要求。家网络安全、数据安全及个人信息保护相关法律法规要求。

合作伙伴负责提供底层模型框架、规则引擎、结构化解析能力、插件能力与模型调优接口，并配合中国电信完成模型部署、参数优化、效果校准及版本升级工作。

本项目模型输出结果属于招聘辅助分析建议，仅作为招聘业务参考依据，不构成最终录用意见或唯一决策依据。

# 二、合作伙伴选择

## （一）合作核心需求

| 需求类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 核心资质要求 | 合作伙伴需为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照，无重大违法违规记录、无失信被执行人记录，具备良好的商业信誉与财务状况 |
| 业务能力要求 | 熟悉人力资源招聘行业业务逻辑，具备同类智能招聘系统、ATS 系统、企业级管理软件的开发与落地经验，熟悉政府监管相关业务流程，可匹配客户业务需求，输出贴合场景的解决方案 |
| 技术能力要求 | 具备成熟的软件开发团队，掌握本项目所需的前端、后端、数据库、NLP 智能匹配、Chrome 插件开发等核心技术，具备完善的技术研发体系、质量管控体系与项目管理体系，可保障项目按技术要求、交付周期顺利落地 |
| 服务能力要求 | 具备完善的售前、售中、售后服务体系，可提供售前支撑、产品演示、试点沟通服务，具备本地化服务能力，可快速响应客户需求，保障项目落地后的长期稳定运行 |
| 项目经验要求 | 具备至少 3 个以上企业级人力资源管理类、招聘类软件系统的开发与落地案例，提供相关案例证明材料，具备与本项目规模、复杂度匹配的项目实施经验 |

## （二）合作内容与分工

### 1. 合作整体内容

双方围绕人力资源招聘智能体辅助平台项目，开展合作，共同完成客户需求对接、技术方案输出、售前材料编写、产品演示支撑、试点沟通、软件开发、测试部署、用户培训、项目验收、售后服务等工作，保障项目按要求顺利落地，实现客户核心业务目标。

### 2. 双方合作分工

| 合作方 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 我方 | ① 负责客户对接与需求把控，统筹项目整体推进，明确项目核心目标、需求边界与商务要求；② 负责项目整体商务谈判、合同签订、商务风险管控，协调客户与合作伙伴的沟通对接；③ 负责项目整体进度管控、质量监督，组织需求评审、方案评审、项目验收等关键节点工作；④ 负责提供项目核心业务需求、产品定位与客户要求，为合作伙伴的开发、售前工作提供业务支撑 |
| 合作伙伴 | ① 负责客户需求的深度拆解、技术方案的定制化输出，编写售前材料、产品演示方案、试点沟通方案等，配合我方完成售前支撑工作；② 负责项目管理服务端、客户端、Chrome 插件的全量开发、联调测试、环境部署、数据初始化等工作，确保系统功能、性能符合技术要求；③ 负责客户试点部署、操作培训、试点反馈收集与功能优化，输出试点运行报告，配合我方完成项目验收工作；④ 负责项目交付后的 1 年免费售后服务，提供 7×24 小时技术支持、系统维护、漏洞修复、版本升级等服务，保障系统长期稳定运行；⑤ 负责项目的技术风险管控，及时解决开发、部署、运行过程中的技术问题，确保项目按交付周期顺利完成 |

## （三）合作伙伴遴选流程

### 1. 合作伙伴邀请

均为沈阳市库符合条件的评审入库及推荐入库的全部生态合作伙伴。

合作伙伴选择

邀请沈阳市库符合条件的评审入库及推荐入库的全部生态合作伙伴，拟邀请的合作伙伴清单如下：

| 序号 | 供应商名称 | 级别（集团级/省级/地市级） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 2 | 浪潮云信息技术股份公司 | 地市级（沈阳） |
| 3 | 新基信息技术集团股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 4 | 北京华夏创新科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 5 | 美石科技（辽宁）有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 6 | 沈阳华安信科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 7 | 北京远桥科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 8 | 华云天下（南京）科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 9 | 中远咨询（辽宁）有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 10 | 苏州中祺信通科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 11 | 上海越光医疗科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 12 | 盘锦融智达通信科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 13 | 辽宁立科信息工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 14 | 沈阳普达通信技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 15 | 辽宁博麟实业有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 16 | 沈阳近海电信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 17 | 辽宁永联通信技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 18 | 沈阳朋千通信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 19 | 辽宁移联信发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 20 | 辽宁星驰通信科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 21 | 沈阳兰卓科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 22 | 中天宽带技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 23 | 沈阳众源信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 24 | 沈阳智云创信技术服务有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 25 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 26 | 沈阳天域星微通讯技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 27 | 京信网络系统股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 28 | 沈阳信安盟科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 29 | 沈阳三才通通信科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 30 | 亚信科技（成都）有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 31 | 辽宁荣科智维云科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 32 | 苏州声通智能科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 33 | 沈阳思格通讯有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 34 | 沈阳城源科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 35 | 辽宁省鲲鹏科技服务有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 36 | 沈阳志诚信合通讯设备销售有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 37 | 沈阳鑫沧海科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 38 | 沈阳溪谷通信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 39 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 40 | 沈阳睿思网络科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 41 | 浙江宇视科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 42 | 辽宁简睿捷信息软件开发有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 43 | 沈阳恒舟科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 44 | 沈阳生恒飞通讯技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 45 | 辽宁中微时代科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 46 | 辽宁中微融通科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 47 | 沈阳中科博微科技股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 48 | 沈阳创链信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 49 | 辽宁扬创科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 50 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 51 | 江苏翔晟信息技术股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 52 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 53 | 沈阳康弗森科技有限责任公司 | 地市级（沈阳） |
| 54 | 鞍山市金麟电信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 55 | 浙江文锦信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 56 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 57 | 沈阳市博科数网计算机软件技术有限责任公司 | 地市级（沈阳） |
| 58 | 辽宁寄梦科技股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 59 | 山东云桥信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 60 | 沈阳荣创信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 61 | 沈阳博朗科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 62 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 63 | 辽宁旭晨建设工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 64 | 通翱智能科技（沈阳）有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 65 | 宁夏宏宇智创科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 66 | 沈阳皓丽智能科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 67 | 哈尔滨控维通信设备有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 68 | 沈阳悌盟科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 69 | 沈阳优技通信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 70 | 中国铁塔股份有限公司辽阳市分公司 | 地市级（沈阳） |
| 71 | 辽宁鼎烨科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 72 | 向心力信息技术股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 73 | 辽阳康盛云计算有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 74 | 辽宁众晟科技发展有限责任公司 | 地市级（沈阳） |
| 75 | 辽宁大业科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 76 | 辽宁奥普泰通信股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 77 | 沈阳创捷科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 78 | 广东知业科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 79 | 嘉环科技股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 80 | 明阳产业技术研究院(沈阳)有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 81 | 沈阳泰立康科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 82 | 沈阳世纪腾讯软件有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 83 | 沈阳天雄信息技术开发工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 84 | 沈阳金利通软科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 85 | 辽宁鑫凯达技术工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 86 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 87 | 辽宁驰云科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 88 | 苏州集合石智控科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 89 | 智能云科(沈阳)信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 90 | 北京泰达致远工程技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 91 | 沈阳海纳天诚通信工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 92 | 北京达通嘉科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 93 | 北京嘉灏科技发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 94 | 北京大成晟业科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 95 | 北京陆海新越智联科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 96 | 北京新耀工程技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 97 | 沈阳中服信通科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 98 | 辽宁省通倍科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 99 | 辽宁智欣科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 100 | 中通国脉通信股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 101 | 沈阳德诚科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 102 | 辽宁馨睿科技发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 103 | 浙江聚纭科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 104 | 辽宁瀚旗网络工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 105 | 沈阳奥迅科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 106 | 翔宇顺（辽宁）科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 107 | 华软科技股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 108 | 辽宁浪潮创新信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 109 | 沈阳欧瑞信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 110 | 成都市新都绿控农业服务有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 111 | 卓越（辽宁）智能科技发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 112 | 山东中天宇信信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 113 | 沈阳新岚系统集成有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 114 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 地市级（沈阳） |
| 115 | 辽宁灏泽科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 116 | 辽宁数安信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 117 | 沈阳九章算域科技发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 118 | 洛阳菁客网络科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 119 | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 120 | 辽宁韩诚科技发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 121 | 辽宁北建能源发展有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 122 | 中网数科（辽宁）科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 123 | 沈阳国创人工智能科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 124 | 辽宁泓润达建筑工程有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 125 | 长春易友时代科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 126 | 中徽建技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 127 | 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 128 | 辽宁奥维信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 129 | 人民数据管理(北京)有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 130 | 卫安数字科技（辽宁）有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 131 | 蝶信互联(北京)信息技术有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 132 | 河北雄安马骥科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 133 | 沈阳东航智能科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 134 | 沈阳厚德软件科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 135 | 中科讯息（大连）科技有限公司 | 地市级（沈阳） |
| 136 | 上海斗象信息科技有限公司 | 地市级（沈阳） |

### 3. 合作伙伴遴选评审标准

评审包括初步评审和详细评审。

#### （1）初步评审标准

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 合作伙伴名称 | 应与营业执照一致 |
| 形式评审 | 应答函 | 应按照遴选文件提供的应答文件格式提供 |
| 形式评审 | 法定代表人授权书 | 应按照遴选文件提供的应答文件格式提供 |
| 响应性评审 | 技术方案 | 技术架构合理性，实施方案可行性 |
| 响应性评审 | 商务报价 | 报价合理性 |

#### （2）详细评审标准

通过初步评审的合作伙伴进入详细评审，详细评审总分共100分，具体如下：

| 序号 | 类别 | 评分项 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础服务能力 | 售前支撑能力 | 15 | 系统自动调用，遴选评分得分 |
| 2 | 基础服务能力 | 售中实施能力 | 15 | 系统自动调用，遴选评分得分 |
| 3 | 基础服务能力 | 售后服务能力 | 15 | 系统自动调用，遴选评分得分 |
| 4 | 商务报价 | 应约合作伙伴报价 | 45 | 最低评标价法，以投标报价最低者为基准，计算公式为：价格得分 =（评标基准价 / 投标报价）× 45% × 100 |
| 5 | 技术方案 | 技术方案的完整度 | 10 | 1、具备先进性和可行性得5分；2、方案功能设置完整得5分 |

说明：各省可结合本省（市）实际情况进行优化调整，并形成省（市）内统一规则。具体项目有特殊情况需要进行调整的，应通过请示签报等方式进行审批，重点说明调整理由。

### 4. 合作伙伴确定原则

原则上各合作业务最终得分由高到低排序排名第一的确定为合作伙伴。在合作过程中，因合作伙伴放弃合作、客户需求变更、不可抗力等原因，无法继续开展合作的，可按照评审结果排序依次递补其他的合作伙伴。

### 5. 评审小组组成

本项目合作伙伴评审小组拟由5人组成，其中政企代表2人（不超过评审小组的50%），云中台1人、云网发1人、采购部1人。

三、特殊情况预案

递交应答文件的合作伙伴不足三家的处理原则：如果递交应答文件的合作伙伴为2家，遴选人对2家合作伙伴继续组织遴选；如果递交应答文件的合作伙伴为1家，遴选人与1家合作伙伴定向谈判；如果无应答人递交应答文件，遴选人重新组织遴选。

四、进度安排

此项目计划5月22日发出售前合作安排、预计于5月25日前完成投标文件发放、拟于5月29日前完成遴选确认，预计6月15日前完成前向合同签订时间、预计6月底前完成后向合同签订时间。